**Bouw**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | **12 november 2012**    De appartementen zijn nu o.a. voorzien van dakpannen. Veel is er al dus gebeurd maar des te meer moet er nog gedaan worden aan de binnenkant. | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | | **29 oktober 2012**    Hier weer enkele foto's van de binnenkant van de appartementen in het momumentaal pand en de huisjes. |      |  | | --- | | **18 oktober 2012**    Na de afronding van de zijgevels is men begonnen met het leggen van de dakpannen op de appartementen. |      |  | | --- | | **10 oktober 2012**    Zoals jullie kunnen zien op de foto is men al een heel eind met het opnieuw leggen van het dak op het monumentaal pand.  Verder zijn de zijgevels van de appartementen bijna klaar. |      |  | | --- | | **30 september 2012**    Er zijn al weer een paar weken verstreken dus de hoogste tijd voor een nieuwe update!  Het zijn dit keer weer zeer sprekende foto's dus een verdere uitleg lijkt me overbodig. |      |  | | --- | | **12 September 2012**    Vorige week is men is begonnen met het opmetselen van de buitenste muren en er is een begin gemaakt met de renovatie van het monumentaal pand. |      |  | | --- | | **30 augustus 2012**    De bouwvakantie is weer ten einde en zo is er weer een begin gemaakt aan de hervatting van de werkzaamheden aan de Dijk te Eersel.  De vrijheid is weer een s.t.ap dichterbij! |      |  | | --- | | **25 juni 2012**  Het weer van vandaag: flinke opklaringen boven Eersel en een goed vooruitzicht voor de bouw!  Men is weer druk bezig geweest en zoals jullie kunnen zien is men begonnen met het plaatsen van de binnenste muren  bij de type A en S woningen.      **Type A**      **Type B**      **Type S** |      |  | | --- | | **16 juni 2012**    Het is alweer 16 juni en het werk vordert gestaag! In de bouwsector is het nu relatief rustig dus des te beter voor S.T.AP en de opleverdatum!  Zoals jullie kunnen zien is men is druk bezig geweest met het storten van het beton in de funderingen bij de type A, B en S woningen.      **Type A**      **Type B**        **Type S** |      |  | | --- | | **4 juni 2012**    Bij deze weer een update omtrent de bouw.    Bij de type S woningen is men na het storten van de fundering begonnen met het opmetselen van de stenen.  Bij de type B woningen is alleen nog maar de fundering gestort. |      |  | | --- | | **29 mei 2012**    Een nieuwe dag breekt aan op de bouwplek en zoals jullie kunnen zien hebben ze niet stilgestaan.  Hoogste tijd in ieder geval om jullie weer eens te informeren over de huidige stand van zaken.  Na de afgraving van de vorige keer is nu de fundering grotendeels gelegd. |      |  | | --- | | **12 mei 2012**    Zoals jullie kunnen zien op de onderstaande foto's heeft de sloop zijn summum bereikt en heeft de indrukwekkende machine genaamd "PC 210 LC"  graafwerkzaamheden verricht zodat de werklieden kunnen gaan beginnen met het leggen van de funderingen. |      |  | | --- | | **13 april 2012**  Vandaag is de apenboom, die voor het monument stond, omgezaagd. Het monument is nu beter zichtbaar geworden.  De boom is in stukken op het achterterrein gedeponeerd om afgevoerd te gaan worden.  Volgens zeggen van de woningstichting wordt er nu met verdere werkzaamheden gewacht tot de bezwarentermijn gesloten is.  De eerstvolgende datum dat er werkzaamheden uitgevoerd gaan worden is waarschijnlijk 09 mei. |      |  | | --- | | **05 april 2012**  Vandaag zijn de slopers verder gegaan met de sloop. De verschillende materialen worden gescheiden, zoals hout, ijzer, puin en restafval.  Een medewerker van van Beers zoekt handmatig tussen het puin, waar de loader te groot voor is.  Voordat de voorgevel neergehaald wordt, wordt de weg afgezet met pionnen en wordt het verkeer geregeld, om te voorkomen dat er puin op de weg kan vallen.  Vandaag gaat het blok dus helemaal gesloopt worden. De sloop gebeurt van achter naar voren, aan de straatkant. Ondertussen worden de volle containers hout afgevoerd, om weer gevuld te kunnen gaan worden. |      |  | | --- | | **03 april 2012**    Na een paar dagen stilte waren de strippers vandaag weer aan het werk gegaan. De kozijnen zijn er vandaag bijna allemaal uitgesloopt en de binnendeuren gaan waarschijnlijk hergebruikt worden,  deze staan opgeslagen in de oude werkplaats, de toekomstige gemeenschappelijke ruimte. Een extra afvalcontainer is naast het blok geplaatst, om later het houtwerk in te kunnen deponeren. |      |  | | --- | | **27 maart 2012**  De strippers waren aan de slag gegaan om nog meer houtwerk uit het pand te slopen. Dat betekent dat de asbestkeuring positief was en dat al het asbest verwijderd was uit het blok. |      |  | | --- | | **26 maart 2012**    De aanwezige asbest is vandaag uit het blok verwijderd door een speciaal bedrijf.    Er dient nog een keuring plaats te vinden, of dat alle asbest verwijderd is, zodat de sloper morgen kan gaan beginnen met het verder strippen van het blok. Het asbest is ingepakt op de aanhangwagen gelegd. |      |  | | --- | | **24 maart 2012**  Vandaag is het bouwbord geplaatst, waarop alle participanten vermeld staan. Het bouwbord geeft een globaal beeld hoe het totaal project er uit komt te zien. |      |  | | --- | | **2 maart 2012**  De beide zijden van het blok zijn al grotendeels gestript en het eerste asbest is gevonden, aan de linten te zien. Vanaf het parkeerterrein van de woningstichting is de achterkant van het te slopen blok goed te zien. Ook zijn goed de woningen aan de overkant van de Dijk te zien via de doorgangen tussen de panden. |      |  | | --- | | **1 maart 2012**  De boomstronken zijn allemaal uit de grond verwijderd en de grond is geëgaliseerd.    In het te slopen blok is men begonnen om alles apart te strippen. Vandaag zijn de strippers begonnen om al het houtwerk uit het blok te verwijderen.  Als men klaar is met het blok, wordt het monument aangepakt. De strippers vertelden dat er vanaf volgende week een aantal asbesthoudende onderdelen uit de woningen verwijderd worden door een speciaal bedrijf.    Waarschijnlijk gaat het daadwerkelijk slopen van het blok plaatsvinden op maandag 12 maart. |      |  | | --- | | **29 februari 2012**    Vandaag is men begonnen om de bomen, die aan de achterzijde op het (bouw)terrein staan, om te zagen. Het gezaagde hout wordt met een loader verwijderd en per vrachtwagen afgevoerd.    Men is begonnen met de eerste sloopwerkzaamheden!  We proberen op zoveel mogelijk dagen dat er vorderingen zijn gemaakt, een stukje te schrijven. Hieronder volgt een verslag, aangevuld met een paar foto’s voor een impressie. De overige foto’s zullen apart in een fotoboek op de website voor de leden van S.t.ap gepubliceerd worden. |      |  | | --- | | **1 Februari 2012**    Er zijn bouwhekken rond de panden gezet, zodat er niemand meer in / bij kan komen. | | |