|  |
| --- |
| Stappenplan |

|  |
| --- |
| Onderstaande punten zijn door ons stap voor stap afgewerkt;  **Initiatieffase**   * Werven mede deelnemers * Oriëntatiebijeenkomsten * Haalbaarheidsonderzoek * Alternatieven bespreken * Uitwisseling van ieders wensen, ideeën en verwachtingen * Bespreken stappenplan * Wat wordt van de ouders verwacht * Informeren over PGB   **Definitieffase**   * Naam en logo verzinnen * Contact leggen met notaris * Oprichten rechtspersoon * Kiezen van bestuur en raad van toezicht * Netwerken * Keuze zorgaanbieder * Convenant tekenen met zorgaanbieder, gemeente en woningbouwvereniging. * Vaststellen vergaderdata, tijd en locatie * Taakverdeling maken * PR materiaal maken * Subsidiemogelijkheden onderzoeken * Activiteiten plannen met ouders en toekomstige bewoners * Opstellen programma van eisen voor de bouw * Zorgvraag in kaart brengen * Visie op zorg schrijven   **Ontwerpfase**   * Definitief ontwerp * Domotica * Individuele zorgplannen maken * Opstellen huishoudelijk reglement   **Voorbereidingsfase**   * Bestek en tekeningen * Bouwvergunning * Indicaties zorg aanvragen * Offerte aanvragen zorgaanbieder * Kennismaken met de buurt * Werven van financiële middelen   **Realisatiefase**   * Uitvoering bouw * Oplevering van de bouw * Opening * Contract tekenen zorgaanbieder en woningbouwvereniging * Personeel aannemen * Verhuizen |