|  |
| --- |
| Stappenplan |

|  |
| --- |
| Onderstaande punten zijn door ons stap voor stap afgewerkt;**Initiatieffase*** Werven mede deelnemers
* Oriëntatiebijeenkomsten
* Haalbaarheidsonderzoek
* Alternatieven bespreken
* Uitwisseling van ieders wensen, ideeën en verwachtingen
* Bespreken stappenplan
* Wat wordt van de ouders verwacht
* Informeren over PGB

**Definitieffase*** Naam en logo verzinnen
* Contact leggen met notaris
* Oprichten rechtspersoon
* Kiezen van bestuur en raad van toezicht
* Netwerken
* Keuze zorgaanbieder
* Convenant tekenen met zorgaanbieder, gemeente en woningbouwvereniging.
* Vaststellen vergaderdata, tijd en locatie
* Taakverdeling maken
* PR materiaal maken
* Subsidiemogelijkheden onderzoeken
* Activiteiten plannen met ouders en toekomstige bewoners
* Opstellen programma van eisen voor de bouw
* Zorgvraag in kaart brengen
* Visie op zorg schrijven

**Ontwerpfase*** Definitief ontwerp
* Domotica
* Individuele zorgplannen maken
* Opstellen huishoudelijk reglement

**Voorbereidingsfase*** Bestek en tekeningen
* Bouwvergunning
* Indicaties zorg aanvragen
* Offerte aanvragen zorgaanbieder
* Kennismaken met de buurt
* Werven van financiële middelen

**Realisatiefase*** Uitvoering bouw
* Oplevering van de bouw
* Opening
* Contract tekenen zorgaanbieder en woningbouwvereniging
* Personeel aannemen
* Verhuizen
 |